ТЗ: KARMACODE MVP

# 1. ПРОДУКТ

KarmaCode считает натальные данные пользователя по четырём системам — астрология, нумерология, Дизайн Человека, Матрица судьбы — и собирает из них единый маршрут саморазвития.

Модули: разбор, динамические прогнозы, консультации, трекер целей.

Принцип монетизации: расчёт бесплатно, трактовка и доп за деньги.

# 2. ВХОД

Дата, время, место рождения + имя.

Если время неизвестно: считаются нумерология и Матрица судьбы полностью; астрология и Дизайн Человека закрыты с предложением ректификации через практика. Это органический вход в платные консультации.

# 3. РАСЧЁТЫ (ДЕТЕРМИНИРОВАННО, БЕЗ ИИ)

| Система | Что нужно | Что считаем |
| --- | --- | --- |
| Астрология | дата, время, место | эфемериды: планеты, дома, аспекты |
| Дизайн Человека | дата, время, место | те же эфемериды + дизайн-дата (88° солнечной дуги до рождения) → тип, профиль, центры, каналы |
| Нумерология | дата, имя | числа судьбы, жизненного пути, личности |
| Матрица судьбы | дата | арканы позиций |

Результат каждой системы — JSON в таблице

Требование: одинаковый вход всегда даёт одинаковый выход. Сверка натальной карты с astro-seek на 3 кейсах, расхождение <0,5°.

# 4. ИИ АГЕНТ

Наружу не упоминается ни в интерфейсе, ни в маркетинге. Формулировки: «система сопоставляет», «KarmaCode анализирует».

Вход: JSON четырёх систем.

Выход: разбор личности / задач / вызовов / потенциала; прогнозы по сферам «отношения, карьера, финансы, здоровье»; синтез единого маршрута.

Схема осей. До написания кода — отдельный документ на страницу: список общих осей и правила, как показания каждой системы на них ложатся. Без него агент будет придумывать структуру заново на каждый запрос, и два пользователя получат несопоставимые разборы.

Ключевой момент продукта: там, где системы совпадают, вывод банален. Ценность — в точках расхождения, где продукт объясняет противоречие, а не прячет его. Это же лучший триггер для кнопки консультации.

Экономика: агент вызывается только для платящих. Результаты кэшируются, повторный запрос не порождает нового вызова.

# 5. МОНЕТИЗАЦИЯ И ВОРОНКА

Воронка: ввод данных → все четыре расчёта → регистрация по e-mail → paywall → оплата → полный доступ.

## Бесплатно (после регистрации)

- Натальная карта: визуализация, планеты, дома, аспекты

- Расчёты трёх остальных систем: числа, тип и центры, арканы

- Короткие фактические подписи к элементам, без интерпретации

## За paywall (подписка)

- Глубокий разбор личности, задач, вызовов, потенциала

- Единый маршрут, включая точки расхождения систем

- Динамические прогнозы по четырём сферам

- Трекер целей

- Push и напоминания

Консультации: оплата отдельно, поверх подписки, комиссия платформы – сделать раздел с кнопкой заказать консультацию

Оплата и продление: YooKassa

Обязательно: e-mail собирается ДО paywall

# 6. ЭКРАН

- Онбординг: ввод данных → четыре расчёта → регистрация → paywall

- Главная: состояние дня, ближайший транзит, следующий шаг маршрута

- Натальный код: визуализация карты + ключевые точки по каждой из четырёх систем

- Маршрут: единая картина, включая расхождения систем

- Прогнозы: день / неделя / месяц по четырём сферам

- Трекер целей: цель → срок → отметка результата → накопительная статистика

- Консультации: каталог практиков, заявка, статус

- Профиль: данные рождения, подписка, уведомления

# 7. МЕТРИКИ (С ПЕРВОГО ДНЯ)

Воронка с разрезом по UTM: ввод данных → расчёты → регистрация → paywall → оплата.

Продления: месяц 2, месяц 3. CAC по каналам, LTV, доля пользователей с целями в трекере, заявки на консультации.

Всё на одном экране админки

# 8. ВНЕ КОДА

Оферта, согласие на обработку ПД (152-ФЗ), дисклеймер о развлекательно-консультационном характере услуг, юрлицо под приём платежей, договоры с практиками.